aRGus NDR

ML Defender

Prospecto de Investigación e Infraestructura

Sistema Open-Source de Detección y Respuesta en Red

para Infraestructura Crítica de Extremadura

Investigador Principal:

Alonso Isidoro Ramón

Co-Investigador:

Dr. Andrés Caro Lindo — Universidad de Extremadura / INCIBE

Referencia científica: arXiv:2604.04952 (cs.CR)

Versión 1.0 — Borrador para revisión interna — Abril 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

aRGus NDR (ML Defender) es un sistema open-source de Detección y Respuesta en Red, desarrollado en C++20, que integra Machine Learning en tiempo real para proteger infraestructura crítica pública — hospitales, centros educativos y administraciones locales de Extremadura — que no dispone de presupuesto para soluciones comerciales de ciberseguridad.

El proyecto ha demostrado resultados científicos de primer nivel: F1=0.9978 y ROC-AUC=1.0000 sobre el dataset de referencia CIC-IDS-2017, con arquitectura de plugins firmados Ed25519, cifrado ChaCha20-Poly1305 extremo a extremo y perfiles AppArmor en los 6 componentes del pipeline. Los resultados están publicados en arXiv:2604.04952 (cs.CR).

Este prospecto presenta el plan para consolidar el sistema, desplegarlo en un piloto real en Extremadura y solicitar financiación europea (FEDER + INCIBE + EIC Accelerator) por un importe estimado de 500.000 euros en un horizonte de 3 años.

# 2. El Problema

## 2.1 Brecha de ciberseguridad en infraestructura crítica pública

Los hospitales, colegios y ayuntamientos de regiones como Extremadura gestionan datos sensibles de millones de ciudadanos, pero carecen de los presupuestos necesarios para soluciones NDR comerciales, cuyos precios oscilan entre 50.000 y 500.000 euros anuales por organización. Esta brecha los convierte en objetivos preferentes del cibercrimen organizado.

## 2.2 El mercado actual no resuelve este segmento

Las soluciones existentes (Darktrace, Vectra, ExtraHop) están diseñadas para grandes corporaciones con equipos SOC dedicados. No existe en el mercado una solución open-source, mantenible por las propias instituciones, con ML integrado y certificable para infraestructura crítica bajo normativa europea (NIS2, GDPR).

## 2.3 Contexto regulatorio: una ventana de oportunidad

La Directiva NIS2 (en vigor desde octubre 2024) obliga a hospitales y administraciones públicas a implementar medidas de detección de intrusiones. La Cyber Resilience Act (CRA) añade requisitos de seguridad por diseño para software embebido. aRGus NDR nace alineado con ambos marcos regulatorios, lo que facilita su adopción institucional.

# 3. La Solución: aRGus NDR

## 3.1 Arquitectura técnica

El sistema se compone de 6 módulos interconectados mediante ZeroMQ con cifrado extremo a extremo:

| Componente | Función | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| sniffer | Captura de paquetes en tiempo real | libpcap / eBPF/XDP |
| ml-detector | Clasificación BENIGN/ATTACK | XGBoost 3.2 + libsodium |
| rag-ingester | Correlación contextual | RAG + embeddings |
| etcd-cluster | Estado distribuido (3-node Raft) | etcd HA + mTLS |
| firewall-acl-agent | Respuesta automática | nftables / iptables |
| plugin-loader | Plugins firmados Ed25519 | dlopen TOCTOU-safe |

## 3.2 Resultados científicos validados

Evaluados sobre CIC-IDS-2017 (dataset de referencia internacional, Universidad de New Brunswick):

| Métrica | XGBoost (aRGus) | Random Forest (baseline) | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| F1-Score | 0.9978 | 0.9975 | +0.0003 |
| ROC-AUC | 1.0000 | 0.9999 | +0.0001 |
| Precisión | 0.9981 | 0.9978 | +0.0003 |
| Recall | 0.9975 | 0.9972 | +0.0003 |

## 3.3 Características de seguridad diferenciadoras

- Firma Ed25519 de todos los plugins — cero confianza implícita en el sistema

- ChaCha20-Poly1305 con HKDF-SHA256 en todos los canales de comunicación

- AppArmor enforce activo en los 6 componentes (0 denials en 300 segundos de prueba)

- Verificación TOCTOU-safe de plugins mediante dlopen(/proc/self/fd/N)

- Semilla ChaCha20 con mlock() + explicit_bzero() — nunca en sistema de build

## 3.4 Modelo open-source y sostenibilidad

aRGus NDR se publica bajo licencia open-source, con repositorio público en GitHub (github.com/alonsoir/argus). El modelo de sostenibilidad se basa en soporte institucional a través de la UEx/INCIBE y en un ecosistema de nodos federados que comparten inteligencia de amenazas sin centralizar datos sensibles (federated learning, GDPR by design).

# 4. Plan de Investigación (3 años)

## Año 1 — Consolidación y piloto

- Cierre del pipeline XGBoost (merge feature/adr026-xgboost, tag v0.5.0)

- Despliegue piloto en 1 hospital y 1 centro educativo de Extremadura

- Implementación de ADR-029: imágenes hardened (Debian + AppArmor + eBPF/XDP)

- Adquisición e instalación del servidor central en CPD de la UEx

- Publicación de paper en conferencia de primer nivel (IEEE S&P / USENIX Security)

## Año 2 — Escalado y federated learning

- Extensión del piloto a 5 organizaciones (mix hospitales, colegios, ayuntamientos)

- Implementación de federated learning coordinator (Ray + agregación de gradientes)

- ADR-036: Verificación formal de los módulos críticos (CBMC + Frama-C)

- Integración con INCIBE para compartir IoCs con infraestructura nacional

- Dataset propio de tráfico de infraestructura pública extremeña (anonimizado)

## Año 3 — Transferencia y escalabilidad regional

- Despliegue en toda la red de hospitales públicos de Extremadura (SES)

- Distribución de modelos actualizados vía BitTorrent (ADR-025/026)

- Publicación del dataset anonimizado como contribución científica abierta

- Solicitud EIC Accelerator con datos de despliegue real como evidencia

- Formación de técnicos institucionales: soberanía tecnológica

# 5. Infraestructura Tecnológica

## 5.1 Servidor central (CPD Universidad de Extremadura)

El servidor central actúa como coordinador de telemetría global, plataforma de entrenamiento de modelos y repositorio científico reproducible. Se propone su alojamiento en el CPD de la UEx como contribución en especie institucional, lo que refuerza el arraigo regional del proyecto ante evaluadores de fondos europeos.

| Componente | Especificación | Justificación |
| --- | --- | --- |
| GPU | 2× NVIDIA H100 80GB PCIe | Entrenamiento DL, federated aggregation, MIG |
| CPU | 2× AMD EPYC 9654 (192 cores) | Coordinator FL, procesamiento paralelo |
| RAM | 512 GB ECC DDR5 | Buffers telemetría, reproducibilidad |
| Storage hot | 4× NVMe PCIe 5.0, 4 TB RAID-1 | Features en vuelo, modelos activos |
| Storage warm | 30 TB NVMe RAID-6 | CIC-IDS-2017, datasets históricos |
| Storage cold | 100 TB HDD Enterprise | Capturas raw, backups, archivo |
| Red | 2× 25GbE + switch 100GbE | Telemetría simultánea de N nodos |
| HSM | Thales Luna / Nitrokey HSM | Claves Ed25519 producción |
| Seguridad | UPS 3000VA + KVM over IP + BMC | Continuidad de servicio 24/7 |

## 5.2 Stack software (100% open-source)

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Ubuntu 24.04 LTS + AppArmor |
| Orquestación | Kubernetes + Helm |
| ML Platform | MLflow + Ray (federated learning) |
| Object storage | MinIO (S3-compatible) |
| Monitorización | Prometheus + Grafana + Loki |
| CI/CD | Jenkins (ADR-034, Ansible + Jinja2) |
| Estado distribuido | etcd 3-node Raft + mTLS (ADR-035) |
| Criptografía | libsodium 1.0.19 (compilada desde fuente) |

# 6. Presupuesto Estimado (3 años)

Desglose por bloques de gasto conforme a criterios de elegibilidad FEDER / Horizon Europe:

| Partida | Año 1 | Años 2–3 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware (adquisición única Año 1) | 85.000 € | — | 85.000 € |
| Personal investigador (3 ETC) | 92.000 € | 184.000 € | 276.000 € |
| Diseminación científica | 4.000 € | 14.000 € | 18.000 € |
| Validación y auditoría externa | 8.000 € | 11.000 € | 19.000 € |
| Overhead UEx (21%) | 39.270 € | 43.470 € | 65.700 € |
| TOTAL PROYECTO | 228.270 € | 252.470 € | 463.700 € |

Presupuesto total a solicitar: 500.000 euros (incluye 36.300 € de contingencia ~8%). El hardware adquirido queda en propiedad de la UEx al finalizar el proyecto, garantizando continuidad operativa sin coste adicional para la institución.

## Desglose del equipo investigador

| Perfil | Dedicación | Coste bruto/año | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| IP — Alonso Isidoro Ramón | 100% | 42.000 € | Arquitectura, desarrollo, papers |
| Co-IP — Dr. Andrés Caro Lindo | 50% | 22.000 € | Supervisión, UEx/INCIBE, validación |
| Técnico investigador (junior) | 100% | 28.000 € | Integración, despliegues, tests |

# 7. Estrategia de Financiación Europea

Se propone una estrategia en dos fases que minimiza el riesgo y maximiza la probabilidad de éxito:

## Fase 1 — Financiación regional (2026–2027)

| Programa | Importe estimado | Probabilidad | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| FEDER Extremadura 2021-2027 (I+D+i) | 200.000–500.000 € | Alta | UEx como entidad solicitante |
| INCIBE — Proyectos estratégicos | 100.000–300.000 € | Alta | Andrés como puerta de entrada |
| SECURE (cascade funding CRA) | hasta 30.000 € | Media | Complementario, rápido |

## Fase 2 — Escalado europeo (2027–2028)

| Programa | Importe estimado | Condición |
| --- | --- | --- |
| EIC Accelerator (Horizon Europe) | 2,5 M€ subvención + equity opcional | Piloto real desplegado |
| Digital Europe Programme | 500.000–2 M€ | Entidad pública como lead |
| Horizon Europe Cluster 3 | 3–5 M€ (consorcio EU) | Socios en 3+ países EU |

Precedente: Alias Robotics (empresa vasca) recaudó 5 M€ para el framework CAI (ciberseguridad ofensiva) a través del EIC Accelerator. aRGus NDR tiene un perfil de impacto social más directo (infraestructura crítica pública) y mayor alineación con los objetivos de la política europea de ciberseguridad (NIS2, CRA).

# 8. Equipo Investigador

## Alonso Isidoro Ramón — Investigador Principal

Desarrollador independiente e investigador con más de 25 años de experiencia en ingeniería de software. Generación formada antes de internet y testigo de su nacimiento, con dominio de paradigmas pre y post-internet. Autor de aRGus NDR desde su concepción como prototipo Python hasta su implementación actual en C++20 (120+ días de desarrollo). Metodología TDH (Test-Driven Hardening) y Consejo de Sabios (7 modelos de IA como revisores de arquitectura con veredictos unánimes/mayoría).

## Dr. Andrés Caro Lindo — Co-Investigador

Profesor de la Universidad de Extremadura y colaborador del INCIBE. Especialista en seguridad informática e inteligencia artificial aplicada. Avalado como endorser del paper arXiv:2604.04952. Su posición institucional en la UEx y su vinculación con INCIBE son factores determinantes para el acceso a convocatorias de financiación nacional y europea.

## Colaboración científica internacional

- Sebastian Garcia — CTU Prague (Czech Technical University). Creador del dataset CTU-13. Endorser del paper arXiv:2604.04952.

- Comunidad CIC-IDS-2017 — University of New Brunswick. Dataset de referencia para evaluación de sistemas NDR.

# 9. Impacto Esperado

| Dimensión | Indicador | Meta (3 años) |
| --- | --- | --- |
| Protección directa | Organizaciones con aRGus desplegado | 15+ (hospitales, colegios, aytos.) |
| Cobertura poblacional | Ciudadanos protegidos (Extremadura) | > 500.000 |
| Ahorro institucional | Coste evitado vs. soluciones comerciales | > 2 M€/año |
| Impacto científico | Papers en conferencias Q1/Q2 | 3 publicaciones |
| Formación | Técnicos institucionales formados | 10+ personas |
| Soberanía tecnológica | Dependencia de proveedores externos | 0 licencias comerciales |
| Transferencia | Dataset anonimizado publicado | 1 contribución open-data |

# 10. Próximos Pasos

Hoja de ruta inmediata para activar el proceso de solicitud:

| Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Completar pipeline: merge feature/adr026-xgboost → v0.5.0 | Alonso | Inmediato |
| Demostración en vivo del pipeline completo | Alonso + Andrés | Mes 1 |
| Identificar convocatoria FEDER abierta (Junta Extremadura) | Andrés / UEx | Mes 1 |
| Redactar memoria técnica completa para convocatoria | Ambos | Mes 1-2 |
| Explorar disponibilidad de espacio en CPD de la UEx | Andrés / UEx | Mes 1 |
| Despliegue piloto en organización pública (hospital o centro educativo) | Ambos | Mes 3-6 |
| Publicación resultados piloto (paper o technical report) | Ambos | Mes 8-10 |
| Preparar candidatura EIC Accelerator con datos reales | Ambos | Año 2 |

"La infraestructura crítica que no puede permitirse ciberseguridad comercial no debe quedarse sin protección. aRGus NDR nace exactamente para ese espacio — con rigor científico, tecnología soberana y un modelo sostenible para Extremadura y Europa."

arXiv:2604.04952 — github.com/alonsoir/argus